Příloha  č.1/2

Životní  cyklus – dokumentace o nákladech a ceně stavebního díla

| Fáze |  | Věcná stránka ceny vyjádřená metodou ocenění /stanovení nákladů |
| --- | --- | --- |
| Předinvestiční fáze | 1. Iniciace, Iniciace vzniku projektu |  |
|  | 2. Definování |  |
|  | 2.1 Studie příležitostí |  |
|  | 2.2 Studie potřeb |  |
|  | 2.3 Architektonická studie stavby (STS) | Odhad nákladů v úrovni architektonické studie pomocí technicko hospodářských ukazatelů |
|  | 2.4 Studie proveditelnosti |  |
|  | 2.5 Rozhodnutí o investici |  |
| Investiční fáze | 3. Plánování |  |
|  | 3.1 Příprava projektu |  |
|  | 3.1.1 Průzkumy | Propočet nákladů na průzkumy. Ceny průzkumů: Cena geologického a geotechnického průzkumu. Cena hydrogeologického průzkumu. Cena stavebně historického průzkumu. Cena stavebně technického průzkumu. |
|  | 3.1.2 Zajištění pozemku | Cena kupní/ nájemní pozemku. |
|  | 3.1.3 Výběrové řízení na inženýring | Nabídková cena inženýrské činnosti/honoráře. |
|  | 3.1.4 Smlouva s inženýrskou organizací | Smluvená cena inženýrské činnosti/honoráře. |
|  | 3.1.5 Výběrové řízení na projektanta | Nabídková cena projektové činnosti /honoráře. |
|  | 3.1.6 Smlouva s projektantem | Smluvená cena projektové činnosti/honoráře. |
|  | 3.2 Předprojekt |  |
|  | 3.2.1 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) | Propočet podle dokumentace pro územní řízení v úrovni agregovaných položek funkčních dílů /hrubých konstrukčních prvků. |
|  | 3.2.2 Územní řízení |  |
|  | 3.2.3 Rozhodnutí o umístění stavby |  |
|  | 3.3 Projekt |  |
|  | - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | Rozpočet podle dokumentace pro stavební povolení v úrovni předběžného položkového rozpočtu, obsahuje technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a orientační (směrné) ceny jednotlivých položek. |
|  | 3.3.2 Stavební řízení |  |
|  | 3.3.3 Stavební povolení |  |
|  | 4. Realizace |  |
|  | 4.1 Příprava realizace |  |
|  | 4.1.1 Zadávací dokumentace pro realizaci stavby (DZS) | Soupis prací a dodávek včetně technicko ekonomických specifikací a výkaz výměr podle dokumentace pro zadání stavby dodavateli v úrovni podrobnosti položkového obsahuje (tzv. slepý rozpočet bez cen). |
|  | 4.1.2 Výběrové řízení na zhotovitele | Rozpočet podle dokumentace zadání stavby dodavateli v úrovni položkového nabídkového rozpočtu, obsahuje soupis prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a nabídkové ceny jednotlivých položek. |
|  | 4.1.3 Smlouvy na realizaci | Rozpočet podle dokumentace zadání stavby dodavateli v úrovni položkového smluveného rozpočtu, obsahuje soupis prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a smluvené ceny jednotlivých položek. |
|  | 4.1.4 Realizační dokumentace (DPS) | Rozpočet podle dokumentace pro provedení stavby v úrovni položkového rozpočtu, obsahuje soupis prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek. |
|  | 4.1.5 Stavebně technologická příprava |  |
|  | 4.2 Vlastní realizace |  |
|  | 4.2.1Odevzdání a převzetí staveniště |  |
|  | 4.2.2 Realizace stavebních objektů a provozních souborů | Rozpočet podle dokumentace pro provedení stavby v úrovni čerpaného položkového rozpočtu, obsahuje soupis čerpaných /provedených prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek. |
|  | 4.2.3 Vedení stavebního deníku |  |
|  | 4.2.4 Dokumentace pro změnová řízení | Rozpočet podle dokumentace pro provedení stavby v úrovni změněného položkového rozpočtu, obsahuje soupis změněných prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek. |
|  | 4.3 Závěr realizace |  |
|  | 4.3.1 Předání a převzetí stavby |  |
|  | 4.3.2 Závěrečné vyúčtování | Rozpočet podle skutečného provedení stavby v úrovni položkového rozpočtu, obsahuje soupis realizovaných prací a dodávek a technicko ekonomické specifikace, výkaz výměr a kalkulované ceny jednotlivých položek. Je podkladem pro finanční vyrovnání závazků a pohledávek mezi investorem a dodavatelem. |
|  | 4.3.3 Dokumentace skutečného provedení |  |
|  | 4.3.4 Zkušební provoz |  |
|  | 4.3.4 Kolaudační řízení |  |
|  | 4.3.6 Kolaudační rozhodnutí |  |
| Provozní fáze | 5. Provoz |  |
|  | 5.1 Vlastní provoz | Výpočet provozních nákladů. |
|  | 5.2 Opravy a údržba | Výpočet nákladů na opravu a údržbu. |
|  | 5.3 Modernizace | Rozpočet podle dokumentace na modernizaci. |
|  | 5.4 Rekonstrukce | Rozpočet podle dokumentace pro rekonstrukci. |
| Likvidační fáze | 6. Likvidace |  |
|  | 6.1. Dokumentace k odstranění stavby | Rozpočet podle dokumentace pro odstranění stavby. |
|  | 6.2 Řízení o odstranění stavby |  |
|  | 6.3 Povolení (nařízení) odstranění stavby |  |
|  | 6.4 Vlastní likvidace |  |