Příloha č. 4/1

Informační požadavky při realizaci stavebního projektu

Jitka Chovancová, Vít Hromádka

1	Potřeba informací při realizaci stavebního projektu

Jednou z klíčových podmínek úspěšné realizace stavebního projektu je existence, dostupnost a vhodná struktura technických a ekonomických informací ve všech jeho dílčích fázích, tedy ve fázích předinvestiční, investiční, provozní a likvidační.

V průběhu životního cyklu stavby se s různou intenzitou do projektu zapojují architekt, investor, zhotovitel a především uživatel, přitom uživatel může být investorem. Informace, které potřebují jednotliví účastníci stavebního projektu k výkonu činnosti v jednotlivých fázích projektu, by měly být vzájemně kompatibilní tak, aby bylo možné sledovat systematicky a průběžně stavbu po technické i ekonomické stránce a aby bylo možné kvalitně a smysluplně údaje vyhodnocovat. Taková provázanost dnes neexistuje zejména z důvodů různého pohledu na členění stavby v různých fázích projektu, neboť v každé fázi má jiné potřeby struktury informací architekt, jiné investor, zhotovitel a zpravidla úplně jinak si představuje členění informací uživatel při provozu díla.

Problematika systematizace informací o stavebním díle v průběhu jeho celého životního cyklu je jedním z úkolů Projektu optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla 1H-PK/15 zpracovávaného pro zadavatele Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen Projekt)

Hlavním úkolem pro první rok realizace Projektu (tedy pro rok 2004) byla identifikace a analýza řešené problematiky. Nejvhodnějším řešením se po dohodě smluvních partnerů stala realizace dotazníkového šetření zaměřená na identifikaci potřeby informací o životním cyklu stavebního díla jeho hlavních účastníků, tedy investora, projektanta, dodavatele a uživatele.

2	Cíle dotazníkového šetření, formulace otázek a oslovení respondenti

Hlavním cílem dotazníkového šetření byla identifikace požadavků hlavních účastníků životního cyklu stavebního díla na druh, strukturu a objem informací potřebných pro bezchybné zvládnutí jejich rolí v rámci předinvestiční, investiční, provozní a likvidační fáze projektu výstavby. Z důvodu, že každý ze zmíněných účastníků má specifické požadavky na potřebné informace o stavebním díle, bylo i vlastní dotazníkové šetření diferencováno podle jednotlivých účastníků. Vznikly tak čtyři okruhy otázek, které respektovaly specifické rysy jednotlivých účastníků životního cyklu stavebního díla.

Nejvyšší počet respondentů byl osloven ve skupině uživatelů. Hlavním klíčem pro výběr respondentů v rámci skupiny uživatelů byl druh užívané budovy klasifikovaný podle CZ – CC. Mezi respondenty tak byli zahrnuti uživatelé budov určených pro bydlení, administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních ploch, divadel, budov určených ke vzdělávání a mnoha dalších. Vzhledem k velmi široké škále sledovaných budov vzniklo rovněž velice pestré spektrum uživatelů. Jsou zde zastoupeny veřejné instituce, bytová družstva a ostatní soukromé subjekty ze všech oblastí národního hospodářství. Otázky pro tuto skupinu uživatelů byly zaměřeny především na dokumentaci a třídění užívané budovy a na zpracování a využití informací o technickém stavu budovy.

Další oslovenou skupinou respondentů byli investoři. Ve skupině investorů byli zahrnuti zástupci městských úřadů, vysokých škol, Ředitelství silnic a dálnic a jiných organizací. Otázky pro skupinu investorů byly směřovány především do předinvestiční a investiční fáze životního cyklu stavebního díla a týkaly se např. rozhodovacího procesu o vlastní realizaci investice, výběru projektanta a dodavatele a získávání a evidence informací o průběhu vlastní realizace díla.

Třetí skupinu respondentů tvořili zástupci projektantů a projekčních kanceláří. Otázky na projektanty se týkaly zejména požadovaných podkladů pro projekční práce, používaného software pro projekční činnost a stanovení ceny navrhovaných objektů.

Poslední v dotazníkovém šetření posuzovanou skupinou respondentů byli dodavatelé stavebních prací. Oslovenými respondenty byli zpravidla zástupci významných stavebních dodavatelských firem. Otázky byly směřovány zejména do oblasti rozsahu a kvality zadávací dokumentace, tvorby nabídkové ceny a problémů při vlastní realizaci stavby a jejich příčin.

2	Forma dotazníku, způsob distribuce dotazníku

Průzkum proběhl za aktivní účasti studentů oboru Ekonomika a řízení stavebnictví Fakulty stavební VUT v Brně v období od 15.10.2004 do 12.11.2004. Dotazníky pro realizované dotazníkové šetření byly vyhotoveny v tištěné podobě a mezi předem vytipované respondenty byly distribuovány studenty, kterým byly připravené adresy zkoumaných subjektů rozdány. Studenti podle svých individuálních časových možností navštěvovali přidělené subjekty a byli nápomocni respondentům při vyplňování dotazníku.  Uzavření dotazníkového průzkumu bylo pro studenty stanoveno na 12.11.2004.  K tomuto datu se vrátilo 159 vyplněných dotazníků od 54 studentů. Od uživatelů bylo k dalšímu zpracování použito 108 dotazníků, od investorů 10 dotazníků a od projektantů a dodavatelů shodně 24 dotazníků.

3	Způsob zpracování dotazníků a vyhodnocení dat

Cílem zpracování získaného objemu dat z  dotazníkového průzkumu bylo vyhodnotit a vhodně strukturovat informační požadavky účastníků životního cyklu stavebního díla na druh,   strukturu a objem informací potřebných pro bezchybné zvládnutí stavebního projektu ve všech  fázích jeho životního cyklu.

Základní třídění posbíraných údajů vycházelo právě z různých pohledů hlavních dotčených stran, investora, projektanta, dodavatele, uživatele. Další zpracování objemu dat tak probíhalo v těchto uvedených základních liniích.

Samotné vyhodnocování probíhalo v následujících fázích, stanovení informačních požadavků výstupu, zvolení metodiky vyhodnocení, vypracování metodiky vyhodnocení ve zvoleném sw se zapracováním zpětné vazby, samotné vyhodnocení a interpretace dat, ověření správnosti dat zpětnou vazbou.

Uvědomění si informačních požadavků na výstup je základním prvkem efektivního vyhodnocovacího procesu. Na aplikovaný průzkum byly kladeny dva základní cíle: identifikovat převládající informační požadavky čtyř hlavních dotčených stran u pozemních staveb a rozlišit různou míru informačních potřeb pro různé typy pozemních staveb dle třídění CZ-CC.

Každý z dotazovaných odpovídal na otázky pro ty stavby, které se ho týkaly. Z tohoto důvodu se jevilo nevhodné využití kontingenční tabulky pro vyhodnocení dat. Byl vytvořen model za využití vestavěných databázových a vyhledávacích funkcí sw MS Excel, který podle zvoleného kódování odpovědí (kladná odpověď = 1, záporná odpověď = 2) automaticky vyhodnotil odpovědi respondentů jednak z pohledu různých informačních potřeb bez ohledu na druh budov, kterých se odpovědi týkají, jednak zvlášť v členění dle druhu budov.

včetně rozlišení typu budov. V dotazníkovém průzkumu se objevovaly tři typy otázek:

- otázky zjišťovací s uvedenou škálou možných odpovědí 	(uzavřené otázky)

- otázky tázací	(uzavřené otázky)

- otázky individuální	(otevřené otázky)

Ve vazbě na typy otázek vytvořený model byl schopen po vyplnění získaných odpovědí do vstupních buněk automaticky analyzovat odpovědi na všechny uzavřené otázky a zobrazit je ve výsledné numerické a grafické podobě podle druhu respondenta. Vyhodnocení otevřených otázek proběhlo porovnáním četnosti shodných odpovědí.

Zpětná vazba správnosti fungování modelu byla napojena na počet oslovených respondentů a jejich možných odpovědí.

Grafické výstupy spolu se slovními odpověďmi k některým otázkám pak sloužily pro vyhodnocení statistického šetření a následně budou použity v dalších etapách řešení úkolu pro interpretaci a analýzu výsledků.

4	Zjištěné výstupy

Výsledným výstupem statistického šetření je soubor grafů uspořádaných podle druhu respondenta investoři, projektanti, dodavatelé a uživatelé budov, které přehledně znázorňují poměrné zastoupení jednotlivých odpovědí na sledovanou otázku a spolu se slovními odpověďmi k některým otázkám pak sloužily pro závěrečnou interpretaci výsledků dotazníkového šetření a v dalších etapách výzkumu budou použity jako podklad pro rozhodování.

U každého respondenta bylo třeba z hlediska optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla zjistit odpovědi na otázky týkající nástrojů sledování stavu budovy a faktorů, které ho ovlivňují, nebo faktorů, které ovlivňují rozhodování respondenta.

Z vyhodnocení otázek vyplynulo především, že z celých 54% investor rozhoduje o své investici na základě projektové studie (technické dokumentace včetně ceny). Právě zadávací dokumentace, projekt pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby jsou nejčastější zakázkou projektanta (56%). Jeho součástí je i technická zpráva, která z 71% stanovuje popisem i standard prací a použitých materiálů. Za podklad projektantovi, který je vybírán především na základě referencí (36%) či zkušenosti (32%), pak slouží především (49%) podnikatelský záměr. Standard prací a použitých materiálů je z 71% realizováno popisem v technické zprávě.

Při výběru dodavatele hraje pro investora největší roli cena (40%), důležitým aspektem jsou i reference (27%). Jako podklad pro definování požadavků na zhotovitele stavby slouží  nejčastěji projektová dokumentace pro stavební povolení (27%) nebo projektová dokumentace pro provedení stavby (26%). Tu by sami dodavatelé z 85% preferovali jako zadávací dokumentaci. Její kvalitní zpracování by podle dodavatelů mohlo předejít i řadě problémů v průběhu výstavby, které mají podle 35% respondentů nejčastější příčinu v nedostatečné technické specifikaci nebo podle 22% respondentů v nedostatečném popisu stavebního provedení.

Uživatelé poté stavbu dokumentují převážně na základě kolaudačního rozhodnutí a dokumentace skutečného stavu (21%). Rozčleněnou ji pro účely evidence stavu mají nejčastěji podle podlaží (40%) nebo účelu místností (35%). K technickému stavbu za zásadní považují informace a zjištění fyzického uživatele (35%) nebo výsledky pravidelných technických kontrol (32%) a povinných revizí (32%). Na opravy si nejčastěji vytvářejí rezervy ve vlastních zdrojích (53%).

Výstupy v členění dle respondenta s ohledem na druh budovy se ukázaly pro malý statistický vzorek jako nedostatečné.

5	Přínos marketingového průzkumu pro řešený projekt

Provedený marketingový průzkum poskytl týmu zpracovatelů jasnou představu o informačních požadavcích v průběhu životního cyklu stavebního díla a budou tak sloužit jako zpětná vazba připravovaného systému.

Závěry průzkumu byly využity již v následující etapě práce na grantovém projektu při vytváření struktury třídění stavebních objektů na jednotlivé subsystémy z hlediska potřeby informací jednotlivých účastníků životního cyklu stavby, při definování životního cyklu stavebního díla a v neposlední řadě při analýze dostupného software pro třídění a analýzu informací o spravovaném majetku.

Článek byl vytvořen s  podporou grantového projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Projekt optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla“ (PID: MIPOXOOIZYFI, č.j. MPO 44718/03/4300).

Jitka Chovancová, Ing., VUT v Brně, FAST, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Rybkova 1, 602 00 Brno, chovancova.j@fce.vutbr.cz

Vít Hromádka, Ing., VUT v Brně, FAST, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Rybkova 1, 602 00 Brno, hromadka.v@fce.vutbr.cz