# V y s o k é   u č e n í    t e c h n i c k é    v    B r n ě

### F a k u l t a    s t a v e b n í

### Ústav stavební ekonomiky a řízení

## Rybkova 1, 662 37 Brno

tel.: 541148642, fax: 541148632,  e-mail:  tich.a@fce.vutbr.cz

___________________________________________________________________

Číslo projektu: 	1H-PK/15

Program: 		POKROK

Zadavatel: 		Ministerstvo průmyslu a obchodu

# Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

Průběžná dílčí zpráva o průběhu a výsledcích řešení projektu č. 6

Zhotovitel: 				Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Zástupce zhotovitele

pro věcná jednání a vedoucí

pracovního týmu spolupříjemce

účelové podpory projektu:		doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Členové pracovního týmu

spolupříjemce účelové podpory

projektu:				doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D.

Ing. Martin Nový, CSc.

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

Ing. Vít Hromádka

Ing. Jitka Chovancová

Ing. Petr Aigel

Ing. Lucie Šancová

Ing. Pavel Procházka

Datum:				30.11.2006

OBSAH

1	ÚVOD	3

2	ROZPOČET ZŠ TELČ	3

4	DOKUMENTCE kE ZMĚNOVÉMU ŘÍZENÍ	4

5	PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZLOŽENÍ CENOVÝCH PODÍLÚ NA RODINNÝCH DOMECH	4

6	ZÁVĚR	4

7	PŘÍLOHY	5

# ÚVOD

Dílčí  zpráva o průběhu a výsledcích řešení „Projektu optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla“ je podávána ve smyslu části V. odstavce (2) Smlouvy o spolupráci při řešení grantového projektu, která byla uzavřena dne 23.9.2004 mezi objednatelem Qualiform, a.s. a Vysokým učením technickým, Fakultou stavební, Ústavem stavební ekonomiky a řízení (dále jen „Smlouva“).

Postup prací prováděných na projektu odpovídal plánovanému věcnému a časovému rozvrhu, který je uveden jako příloha č.1 ve Smlouvě. V období od odevzdání průběžné dílčí zprávy č.5 dne 30.6.2006 do 30.11.2006 byly vytvořeny následující dokumenty:

- Rozpočet ZŠ Telč členěný podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a podle funkčních dílů (FD)

- Přeformátování krycích listů a rekapitulací u vybraných rozpočtů zpracovávaných pro MPO

- Dokumentace ke změnovému  řízení v průběhu výstavby – informační text

- Pravděpodobnostní rozložení cenových podílů na vybraných rodinných domech

Jednotlivé výše uvedené dokumenty, které jsou součástí příloh k této zprávě,  jsou dále krátce komentovány.

# ROZPOČET ZŠ TELČ

V souvislosti s tvorbou třídění budov podle funkčních dílů (viz zpráva č.4 příloha 2/1) byl vytvořen rozpočet stavebního díla, k němuž je k dispozici veškerá dokumentace. Jedná se o Základní školu v Telči. Na základě výkresové dokumentace, technické zprávy a rozpočtu v členění TSKP byl vypracován Rozpočet ve funkčních dílech (viz Příloha č.1)

Základní údaje o stavebním díle, rozpočet (v TSKP a FD), strukturovaná technická zpráva, výkresová dokumentace a další informace o tomto díle budou vloženy do vznikajícího systému evidence technickoekonomických charakteristik budov (TESSUB).

- PŘEFORMÁTOVÁNÍ KRYCÍCH LISTU a REKAPITULACÍ

Pro sjednocení formy cenové a rozpočtové dokumentace k jednotlivým objektům je postupně upravována část hotové dokumentace. Jedná se o nové krycí listy a rekapitulace k rozpočtům stavebních objektů zpracovávaných v rámci úkolu MPO (viz Příloha č.2).

# DOKUMENTCE kE ZMĚNOVÉMU ŘÍZENÍ

Informace k dokumentaci k změnovému řízení, která se používá v praxi je uvedena v příloze (viz Příloha č.3).

# PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZLOŽENÍ CENOVÝCH PODÍLÚ NA RODINNÝCH DOMECH

Vstupní dokument o cenových podílech byl převzat od RTS. Údaje byly dále zpracovány v softwaru Crystal Ball. Pro jednotlivé funkční díly (v agregaci F01, F02 atd.) byla sestavena pravděpodobnostní rozložení cenových podílů na základě údajů z 10 rodinných domů. Výsledek je představen v Příloze č.4.

# ZÁVĚR

V další pracovní etapě bude v průběhu roku 2006 dále rozvíjena práce na :

- Softwaru Systém pro sledování technickoekonomických charakteristik budov tak, aby produkt mohl být užíván prostřednictvím webového rozhraní,

- Definování ekonomických charakteristik vhodných pro sledování  života a ekonomického zdraví budovy v jednotlivých etapách životního cyklu stavebního díla,

- Metodě optimalizace ekonomických charakteristik budovy

- Systému dokumentace změnového řízení v realizační fázi stavebního díla

- Prohlubování a zpřesňování dosavadních výsledků tak, aby v aktualizované podobě reflektovaly postupně nově získávané poznatky ze zkoumané problematiky.

Práce budou koordinovány s řešitelem a ostatními spoluřešiteli grantového projektu.

# PŘÍLOHY

Příloha č.1	ZŠ Telč - Rozpočet ve funkčních dílech

Příloha č.2	Přeformátované krycí listy a rekapitulace

Příloha č.3 	Dokumentace ke změnovému řízení

Příloha č.4 	Pravděpodobnostní rozložení cenových podílů na rodinných

domech

Příloha č.1	ZŠ Telč - Rozpočet ve funkčních dílech

Příloha č.2	Přeformátované krycí listy a rekapitulace

Příloha č.3 	Dokumentace ke změnovému řízení

Příloha č.4 	Pravděpodobnostní rozložení cenových podílů na rodinných

domech