Krycí (úvodní) list:

ROZPOČET STAVBY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PŘESTAVBA STÁVAJÍCÍ BYTOVÉ JEDNOTKY A OPRAVA FASÁDY

HEYDUKOVA 397, POLIČKA, 572 01

| Část | Název části | Cena v Kč |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | Bourací práce | 160 000,- |
| SO 02 | Základní část | 1 200 000,- |
| SO 03 | Střešní konstrukce | 400 000,- |
| SO 04 | ZTI | 50 500,- |
| SO 05 | Vytápění | 230 693,- |
| SO 06 | Vzduchotechnika | 40 000,- |
| SO 07 | Předsazená konstrukce | 60 292,- |
| SO 08 | Elektromontáže | 70 000,- |
| SO 09 | Oplocení | ------------ |
| CENA CELKEM |  | 2 211 485,- |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH 9% |  | 2 631 667,- |

A. ÚVODNÍ ÚDAJE

Veškeré základní údaje co vás napadnou (bez adres):

A.1 	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

Projektant:			Ing. arch. Tereza Kopečková

Ing. Andrea Okurková

- A.2 	ZPRACOVATEL ROZPOČTU

Zhotovitel:			Bc. Vasil Kráčmera

- A.3 	CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU

Název akce: 	Přestavba stávající bytové jednotky a oprava fasády

Účel stavby:			Stavba pro bydlení

Charakter stavby:		Rekonstrukce stávajícího objektu

Typ užité dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení ve formátu pdf

Cenová úroveň:			2011/I

Oceňovací podklady:		Datová základna RTS a vlastní kalkulace (přiložené ceníky)

Zpracováno v softwaru:		BuildPower

B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1 	POPIS

Popíšete slovně SO, PD a jakým způsobem jste oceňovali a co jste použili

…….. Na základě dokumentace pro stavební povolení byl sestaven rozpočet, jehož rekapitulace je uvedena výše. Vzhledem k tomu, že není rozpočet sestaven podle dokumentace výrobní jsou práce a materiály některých položek odhadnuty. A dále v souvislosti s tím, jsou některé položky oceněny obecnými cenami. Ocenění je provedeno do několika částí…………..

Dále popíšete jak jste postupovali při ocenění jednotlivých stavebních dílů a hlavně specifika, které se při ocenění vyskytli

SO 01 – BOURACÍ PRÁCE

Vzhledem k nedostačující dokumentaci je rozsah bouracích práce odhadnut a oceněn pomocí agregovaných položek.

SO 02 – ZÁKLADNÍ ČÁST

3 – Svislé konstrukce

Fasádní prvky DEKLAMELLA jsou specifické prvky jejichž ocenění provádí výrobce tohoto prvku. Po konzultaci s výrobcem lze obecně určit cenu za m2 na 1 200 Kč.

Severní strana je napojena na sousední obytný dům. Štítová zeď na této straně bude zachována a dozděna.

4 – Vodorovné konstrukce

Schodiště bylo upraveno pomocí dlažby na úroveň dalšího podlaží, protože s dokumentace nevyplývá způsob jeho úpravy.

764 – Konstrukce klempířské

Kalkulace R-položek:

V rámci stavebního dílu vypíšete kalkulaci R-položek

V případě práce použijte kalkulační vzorec:

H

M

SZP

OPN

S

RV

RS

Z

RTS:

RV=M+S+OPN			………sazba rv=44%

RS= M+S+OPN+RV			………sazba rs=29%

Z=M+S+OPN+RV+RS+SZP	………sazba z=9,6%

ÚRS:

RV=M+S+OPN+SZP		………sazba rv=49%

RS= M+S+OPN+SZP		………sazba rs=28%

Z=M+S+OPN+RV+RS+SZP	………sazba z=20%

Callida:	 Zatím nemí k dispozici

Popřípadě použijte svůj vlastní kalkulační vzorec a vlastní sazby (které zde uvedete a odůvodníte), asi by to bylo nejlepší.

V případě materiálu:

PC = CP + PN

PC - Pořizovací ceny

CP - cena pořízen (vlastního materiálu)

PN - pořizovací náklady (např. doprava, obaly….)

PC 01	- Žlab Cu - kotlík hranatý 200x300x400 mm

H	793,8

| Název položky | MJ | Předpokládané množství | Jednotková cena | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pájka | kg | 0,15 | 372,00 | 55,8 |
| plech E Cu 99,9 válcovaná za studena, stav polotvrdý 0,63x1000x2000 mm | kg | 3,21 | 224,00 | 719 |
| nýt měděný s půlkulovou hlavou ČSN 022301 D 3 x 8 mm | kus | 30 | 0,50 | 15 |

M 	231,8

| Klempíř | Nh | 1,76 | 110 | 231,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SZP	  81,13

RV	102

RS	120,3

Z 	 51,4

PC 01	Celkem 1 299,3 Kč/kus

Vypíšete seznam výkresů použitých pro ocenění

Použitá dokumentace:

Půdorysy F1.1:

03	Půdorys 2.NP – stávající stav

04 	Půdorys 3.NP – stávající stav

05	Půdorys 2.NP – návrh

06 	Půdorys 3.NP – návrh

07 	Pohled na střechu

a/02	Vytápění – půdorys 3.NP

c/02	VZT – půdorys 3.NP

e/02	ZTI – půdorys 3.NP

Řezy F1.1.:		08	Řez A-A

09	Řez B-B

10	Řez C-C

11	Řez D-D

12	Řez 1-1

13	Řez 2-2

14	Řez 3-3

15	Řez 4-4

Pohledy F1.1.:	16	16	pohled východní

17	pohled západní

18	pohled jižní

Technické zprávy: 	F1.1 – Technická zpráva

F1.3.3.1 – VZT

F1.3.5.1 – Vytápění

F1.4.e/01 – ZTI

Pokud vás ještě něco napadne tak to dopište, iniciativě se meze nekladou. Jinak to, ale bude mít minimálně výše uvedené náležitosti.

K zápočtu odevzdáte:

PRŮVODNÍ ZPRÁVU – kroužková vazba jako první část

ANALÝZU MOŽNÝCH REZERV- v kroužkové vazbě jako další část PRŮVODNÍ ZPRÁVY

ROZPOČET STAVBY  – stačí sešívačkou sešité

CENÍKY POUŽITÉ PŘI TVORBĚ R-POLOŽEK (alespoň jejich průkazné výňatky)

ČÁST PD – HLAVNĚ PŮDORYS A ŘEZ¨

CENU, KTEROU SI VYFAKTURUJETE ZA PROVEDENOU ROZPOČTÁŘSKOU PRÁCI DLE SAZEB ROZPOČTÁŘSKÝCH PRACÍ OD ÚRS A.S., KTEROU SI VYPŮJČÍTE U MĚ

a to vše v deskách s chlopněmi s razítkem (jméno, skupina, rok, kruh, předmět atd.)